گانت چارت و برنامه اجرایی پروژه وب‌سایت المپیاد هوش مصنوعی

گانت چارت زمانی پروژه (مدت کل: ۱۲ هفته)

فاز ۱: طراحی و برنامه‌ریزی (هفته ۱-۲)

| ردیف | فعالیت | هفته ۱ | هفته ۲ | مسئول |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | آنالیز نیازها و طراحی UX/UI | √ |  | مدیر فنی + طراح UX/UI |
| 2 | خرید دامنه و هاست | √ |  | مدیر فنی |
| 3 | برنامه‌ریزی سئو و استراتژی محتوا |  | √ | متخصص سئو |
| 4 | طراحی معماری اطلاعات |  | √ | مدیر فنی |

فاز ۲: توسعه پایه (هفته ۳-۶)

| ردیف | فعالیت | هفته ۳-۴ | هفته ۵-۶ | مسئول |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | توسعه Front-end پایه | √ |  | توسعه‌دهنده Back-end |
| 2 | توسعه Back-end پایه | √ |  | توسعه‌دهنده Back-end |
| 3 | پیاده‌سازی پنل کاربری |  | √ | تیم توسعه |
| 4 | سیستم چندزبانه (۵ زبان) |  | √ | توسعه‌دهنده Back-end |
| 5 | پیاده‌سازی Grafana |  | √ | توسعه‌دهنده Back-end |

فاز ۳: تولید محتوا و تست (هفته ۷-۸)

| ردیف | فعالیت | هفته 7 | هفته 8 | مسئول |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تولید محتوای ۵ زبانه | √ |  | تیم محتوا |
| 2 | تولید محتوای Unreal Engine 5 | √ |  | متخصص UE5 |
| 3 | بهینه‌سازی سئو فنی | √ |  | متخصص سئو |
| 4 | تست و رفع اشکال |  | √ | تیم QA |

فاز ۴: راه‌اندازی و پشتیبانی (هفته ۹-۱۲)

| ردیف | فعالیت | هفته 7 | هفته 8 | مسئول |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | راه‌اندازی و استقرار | √ |  | مدیر فنی |
| 2 | آموزش مدیران | √ |  | مدیر پروژه |
| 3 | پشتیبانی و مانیتورینگ با Grafana |  | √ | تیم پشتیبانی |
| 4 | اصلاحات و به‌روزرسانی |  | √ | تیم توسعه |

هزینه‌های توسعه و طراحی

| ردیف | آیتم | هزینه (میلیون تومان) | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | طراحی UX/UI | ۱۸ | طراحی ریسپانسیو و ۵ زبانه |
| 2 | توسعه Front-end | ۲۳ | رابط کاربری چندزبانه |
| 3 | توسعه Back-end | ۳۳ | سیستم مدیریت محتوای چندزبانه |
| 4 | پیاده‌سازی Grafana | ۸ | داشبورد مانیتورینگ و آنالیتیکس |
| 5 | پیاده‌سازی تست و QA | ۷ | تست عملکرد و امنیت |
| مجموع توسعه |  | ۸۹ |  |

هزینه‌های تولید محتوا

| ردیف | آیتم | هزینه (میلیون تومان) | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- |
|  | محتوای فارسی | ۱۵ |  |
|  | محتوای انگلیسی | ۱۲ |  |
|  | محتوای عربی | ۱۰ |  |
|  | محتوای فرانسوی | ۸ |  |
|  | محتوای اسپانیایی | ۸ |  |
|  | تولید محتوای Unreal Engine5 | 20 | ۳ پروژه بصری سازی |
| مجموع محتوا |  | ۷۳ |  |

هزینه‌های زیرساخت و پشتیبانی

| ردیف | آیتم | هزینه (میلیون تومان) | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- |
|  | هاستینگ و دامنه | 10 | هاست حرفه‌ای برای ۵ زبان |
|  | امنیت و SSL | 4 | گواهی SSL و امنیت |
|  | پشتیبانی ۳ ماهه | 20 | پشتیبانی فنی و محتوایی |
|  | مدیریت پروژه | 4 | هماهنگی و نظارت |
| مجموع |  | ۳۸ |  |

👥 ساختار تیم فنی و متخصصین

تیم فنی:

| ردیف | نقش | تعداد | مسئولیت‌ها | هزینه (میلیون) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مدیر فنی | ۱ | نظارت فنی، معماری سیستم، Grafana | 45 |
|  | توسعه‌دهنده Front-end | 1 | رابط کاربری، ریسپانسیو، چندزبانه | 23 |
|  | توسعه‌دهنده Back-end | 1 | سیستم مدیریت محتوا، API، دیتابیس | 20 |
|  | متخصص سئو | 1 | بهینه‌سازی ۵ زبانه، آنالیتیکس | 5 |

تیم محتوا (۴ نفر)

| ردیف | نقش | تعداد | مسئولیت‌ها | هزینه (میلیون) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مدیر محتوا | ۱ | هماهنگی تولید محتوای ۵ زبانه | 15 |
|  | متخصص Unreal Engine | 1 | تولید ۳ پروژه بصری‌سازی | 20 |
|  | مترجم عربی | 1 | ترجمه و localization | 10 |
|  | مترجم فرانسوی/اسپانیایی | 1 | ترجمه دو زبان | 16 |

تیم پشتیبانی (۲ نفر)

| ردیف | نقش | تعداد | مسئولیت‌ها | هزینه (میلیون) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | پشتیبان فنی | ۱ | رفع خطا، به‌روزرسانی | 12 |
| 2 | پشتیبان محتوا | 1 | بروزرسانی محتوا | 8 |

🛠 جزئیات فنی پیاده‌سازی

سیستم چندزبانه (۵ زبان)

- پشتیبانی از RTL و LTR

- مدیریت محتوای جداگانه برای هر زبان

- سیستم ترجمه حرفه‌ای

Grafana Dashboard

- مانیتورینگ ترافیک هر زبان

- آنالیز رفتار کاربران

- گزارش‌گیری Real-time

- نمایش KPIهای سایت

محتوای Unreal Engine

- ۳ پروژه بصری‌سازی تعاملی

- integration با وب‌سایت

- بهینه‌سازی برای وب

خروجی‌های تحویلی هر فاز

پایان فاز ۱

- طرح اولیه UI/UX

- دامنه و هاست فعال

- استراتژی محتوای ۵ زبانه

پایان فاز ۲

- وب‌سایت پایه فعال

- سیستم چندزبانه

- Grafana Dashboard

پایان فاز ۳

- محتوای کامل ۵ زبانه

- پروژه‌های UE

- سئو کامل شده

پایان فاز ۴

- سایت راه‌اندازی شده

- آموزش مدیران

- سیستم پشتیبانی فعال